BENCHMARK DE MADUREZ
PARA DATA CENTERS

Arquitectura, Skill, AGENTS.md y ADR para construir el proyecto en Kiro

Versión 1.0  |  3 de agosto de 2026

Documento sin código de aplicación. Diseñado como fuente para un flujo Design-First.

# Resumen ejecutivo

El proyecto debe construirse como un sistema de benchmark determinista, reproducible y privado. La función del sistema es transformar un diagnóstico anónimo en cinco scores, seleccionar una comparación adecuada, calcular percentiles, identificar la fricción principal, describir diferencias con el cuartil superior y alimentar un dataset agregado que mejora con el tiempo.

Recomendación principal: Separar el procesamiento online de la construcción del benchmark. El operador debe ser comparado contra un snapshot publicado e inmutable; el rebalanceo, los agregados y el backtesting deben ejecutarse offline y publicarse mediante una revisión controlada.

La propuesta de incorporar un motor de validación y un motor de privacidad/agregación es correcta. Sin embargo, ambos son fronteras arquitectónicas: la validación controla qué información entra al sistema analítico y la privacidad controla qué se persiste, agrega y expone.

Arquitectura inicial: modular monolith, FastAPI, Python y PostgreSQL.

Ocho motores de dominio con una sola responsabilidad.

Reglas, pesos, cohortes y parámetros versionados; nunca ocultos en prompts.

Rebalanceo dinámico por dimensión y cohorte, basado en evidencia efectiva.

LLM opcional para redacción, fuera del camino estadístico.

Paquete Kiro con AGENTS.md, steering, skill, spec y diez ADR.

## Contenido del documento

1. Problema, alcance y principios.

2. Arquitectura del sistema y flujo de datos.

3. Diseño de los ocho motores.

4. Metodología de scoring, cohortes, percentiles y top quartile.

5. Rebalanceo dinámico público/primario.

6. Privacidad, agregación y modelo de datos.

7. Contratos de resultado y PDF.

8. Pruebas, backtesting y gobernanza.

9. Uso del paquete en Kiro.

10. Roadmap y decisiones ADR.

# 1. Problema, objetivo y alcance

## 1.1 Problema de negocio

La capacidad pagada y encendida puede quedar varada cuando energía, cooling y workloads se gestionan como capas separadas. El benchmark busca medir el grado de coordinación entre esas capas y devolver al operador una referencia relativa que hoy no está disponible en una fuente sectorial suficientemente específica.

## 1.2 Reciprocidad del producto

El operador entrega un diagnóstico anónimo y recibe valor inmediato: posición relativa, perfil de fricción y diferencias observables frente a operadores más maduros. La respuesta, después de validación y anonimización, mejora el dataset primario.

## 1.3 Criterios de éxito

El diagnóstico puede completarse en menos de diez minutos.

El resultado revela una diferencia específica, no una recomendación genérica.

La respuesta se incorpora al dataset sin exponer información individual.

El resultado puede reproducirse usando las versiones y el snapshot guardados.

El peso de evidencia primaria aumenta solo cuando existe madurez estadística suficiente.

## 1.4 Alcance del MVP

| Incluye | No incluye |
| --- | --- |
| Cinco dimensiones y ocho motores | Machine Learning para scoring |
| API, persistencia y snapshots | Microservicios |
| Percentiles, confianza y top 25 % | Score general no validado |
| Privacidad y agregación | Identificación del facility |
| Payload para PDF | Publicación automática de metodología |
| Backtesting y versionado | LLM como calculadora estadística |

# 2. Arquitectura recomendada

## 2.1 Modular monolith

El MVP debe desplegarse como una sola aplicación con módulos internos bien delimitados. Esta decisión reduce complejidad operativa sin renunciar a separación de responsabilidades, pruebas aisladas y una futura extracción de servicios si aparece una necesidad real de escalado, seguridad u ownership.

## 2.2 Ruta online

1. Fijar la versión del cuestionario y el snapshot activo.

2. Validar contrato, completitud, consistencia e idempotencia.

3. Pseudonimizar y generalizar atributos sensibles.

4. Calcular scores por dimensión.

5. Seleccionar cohorte y ruta de fallback.

6. Calcular percentiles y confianza contra el snapshot.

7. Comparar con el top 25 % cuando exista soporte.

8. Generar perfil y output estructurado.

9. Persistir resultado y marcar la respuesta para el siguiente ciclo offline.

## 2.3 Ruta offline

1. Ingestar y versionar fuentes públicas.

2. Seleccionar respuestas primarias válidas.

3. Generar agregados con umbrales de privacidad.

4. Calcular madurez y pesos dinámicos.

5. Construir un snapshot candidato.

6. Ejecutar backtesting y análisis de drift.

7. Obtener aprobación humana.

8. Publicar el snapshot de forma atómica e inmutable.

Razón: El rebalanceo no debe ocurrir en la solicitud del operador. De hacerlo, dos respuestas idénticas podrían recibir posiciones diferentes por cambios concurrentes en el dataset.

# 3. Diseño de los motores

| Motor | Responsabilidad | Salida |
| --- | --- | --- |
| Validación | Decidir si una respuesta es elegible | Estado, errores, advertencias y quality score |
| Scoring | Transformar respuestas en puntuaciones | Scores por pregunta y dimensión |
| Grupos comparables | Elegir la mejor cohorte posible | Cohorte, fallback y tamaño efectivo |
| Benchmark y percentiles | Calcular posición relativa | Percentiles, cuartiles, referencias y confianza |
| Top quartile | Comparar prácticas con el 25 % superior | Brechas concretas y soporte |
| Rebalanceo | Mezclar evidencia pública y primaria | Pesos y distribuciones combinadas |
| Interpretación | Ensamblar perfil y resultado | Output web, narrativo y PDF |
| Privacidad y agregación | Controlar persistencia y exposición | Datos pseudónimos y agregados seguros |

## 3.1 Regla de construcción

Cada motor debe tener una sola responsabilidad, entradas y salidas explícitas, invariantes, versión de reglas y pruebas. La capa de aplicación los orquesta; los motores no deben conocer FastAPI, el ORM, el proveedor LLM o detalles de la interfaz.

## 3.2 Validación como compuerta

Preguntas obligatorias y valores permitidos.

Contradicciones entre respuestas.

Duplicados y patrones sospechosos.

Diferenciación entre error bloqueante y advertencia.

Quality score para tamaño efectivo y rebalanceo.

## 3.3 Privacidad como frontera

Separación de datos de contacto y analítica.

Identificadores aleatorios no derivados de atributos.

Capacidad y variables únicas convertidas en bandas.

Supresión de grupos pequeños.

Auditoría de accesos, exports y publicaciones.

# 4. Metodología de scoring y comparación

## 4.1 Cinco dimensiones

| Dimensión | Qué mide |
| --- | --- |
| Visibilidad cross-layer | Vista conjunta de energía, cooling y workloads. |
| Atribución de fricción | Capacidad para localizar dónde se pierde capacidad entre capas. |
| Latencia de coordinación | Velocidad de ajuste de cooling y energía cuando cambia el workload. |
| Auto-cuantificación | Capacidad para estimar stranded capacity con cobertura y frecuencia. |
| Bloqueantes | Obstáculos organizacionales, técnicos y financieros para resolver la fricción. |

## 4.2 Scoring

Cada opción tiene un valor explícito y cada pregunta pertenece a una dimensión. Los pesos pueden diferir, pero deben estar versionados. El sistema conserva evidencia de qué respuestas contribuyeron al score. Las respuestas abiertas pueden enriquecer la interpretación, pero no cambian el score sin reglas previamente aprobadas.

## 4.3 No usar score compuesto en el MVP

Un promedio puede ocultar una dimensión crítica y crear falsa precisión. El resultado debe presentar percentiles por dimensión y un perfil de fricción. Un score general futuro requiere validación metodológica y un nuevo ADR.

## 4.4 Cohortes jerárquicas

El sistema intenta la comparación más específica y retrocede hasta encontrar una muestra suficiente y segura. La jerarquía puede combinar región, tipo de data center, banda de capacidad y workload. El output registra la cohorte utilizada y el nivel de fallback.

## 4.5 Percentiles y confianza

Calcular sobre scores de dimensión, no sobre respuestas crudas.

Definir tratamiento de empates.

Evitar precisión falsa con bandas o redondeo cuando la muestra es limitada.

Mostrar confianza según tamaño efectivo, calidad, representatividad, actualidad y fallback.

## 4.6 Comparación con el top 25 %

Una práctica solo debe describirse como distintiva si existe muestra suficiente, diferencia material, frecuencia mínima y cumplimiento de privacidad. El lenguaje debe indicar asociación observada, no causalidad. Cuando el subconjunto superior sea pequeño, se amplía la cohorte o se suprime la afirmación.

# 5. Rebalanceo dinámico público/primario

Principio: El número de respuestas no determina por sí solo el peso primario. La muestra debe ser suficiente, de calidad, representativa, actual y estable.

## 5.1 Factores de madurez

| Factor | Interpretación |
| --- | --- |
| Suficiencia | Tamaño efectivo frente al objetivo de la cohorte. |
| Calidad | Completitud, coherencia y quality score. |
| Representatividad | Cobertura y concentración de segmentos. |
| Actualidad | Edad y decaimiento temporal de la evidencia. |
| Estabilidad | Sensibilidad entre ventanas, resamples o snapshots candidatos. |

## 5.2 Peso por dimensión y cohorte

El peso primario se calcula de forma independiente para cada dimensión y cohorte. Con cero datos válidos, es cero. Aumenta con evidencia confiable y puede disminuir si la calidad, representatividad o actualidad se degradan. La función debe ser monotónica y saturante, y sus parámetros deben pertenecer a una versión de rebalanceo.

## 5.3 Tamaño efectivo

No equivale al conteo bruto. Cada respuesta contribuye según calidad, actualidad y confiabilidad. Esto evita que respuestas dudosas o antiguas desplacen una referencia pública más sólida.

## 5.4 Mezcla de distribuciones

Para producir percentiles no basta combinar promedios. Se debe mezclar la distribución pública y primaria o sus funciones de distribución empíricas. La opción definitiva debe compararse mediante backtesting y registrarse como decisión metodológica.

## 5.5 Salvaguardas

Límite de cambio de peso entre snapshots.

Alertas por saltos de percentiles o cuartiles.

Rechazo de publicación si baja privacidad o estabilidad.

Rollback a último snapshot aprobado.

Reporte de drift entre fuentes públicas y primarias.

# 6. Modelo de datos, privacidad y agregación

## 6.1 Entidades conceptuales

| Entidad | Propósito |
| --- | --- |
| QuestionnaireVersion | Versión publicada del diagnóstico. |
| ResponseSession | Envío pseudónimo e idempotente. |
| ValidationResult | Calidad, errores y elegibilidad. |
| DimensionScore | Score y evidencia por dimensión. |
| CohortAssignment | Cohorte, fallback y tamaño efectivo. |
| BenchmarkSnapshot | Referencia inmutable publicada. |
| OperatorResult | Resultado y versiones utilizadas. |
| AggregateMetric | Estadística segura y aprobada. |
| AuditEvent | Acceso o cambio relevante. |

## 6.2 Zonas de datos

1. Contacto opcional y separado, con retención limitada.

2. Respuestas pseudónimas.

3. Zona analítica de scores y bandas.

4. Zona agregada con supresión.

5. Zona de publicación de snapshots y outputs.

## 6.3 Umbrales iniciales recomendados

Los valores deben validarse con metodología y legal. Como punto de partida: suprimir agregados con menos de 10 registros efectivos; no describir prácticas top 25 % si el subconjunto superior tiene menos de 10; preferir percentiles de cohorte con al menos 30 registros efectivos y usar fallback con menor confianza cuando no se alcance.

## 6.4 Estados de una respuesta

1. Recibida

2. Validada o rechazada

3. Pseudonimizada

4. Puntuada

5. Incorporada al dataset primario pendiente

6. Incluida en un snapshot, si corresponde

# 7. Contratos del resultado y del PDF

## 7.1 Principio de API

La API expone casos de uso completos, no motores individuales. El contrato público debe mantenerse estable aunque se refactoricen motores internos.

## 7.2 Contenido mínimo del resultado

Identificador pseudónimo, fecha, versiones y snapshot.

Cohorte utilizada y nivel de especificidad.

Score, percentil, referencia y confianza por dimensión.

Perfil de fricción principal.

Diferencias con el top 25 % y soporte.

Limitaciones y advertencias.

Campos estructurados para web y PDF.

## 7.3 Endpoint del PDF

El endpoint para el Proyecto 5 no recalcula estadísticas. Debe leer el resultado persistido y devolver un payload estable con resumen, cinco dimensiones, fricción, comparación, metodología, privacidad y versiones.

## 7.4 LLM opcional

Puede redactar a partir de hechos estructurados, pero debe existir una plantilla determinista de fallback. Los prompts y plantillas se versionan. Ninguna afirmación estadística se origina en el LLM.

# 8. Pruebas, backtesting y gobernanza

## 8.1 Capas de prueba

| Capa | Cobertura |
| --- | --- |
| Unitarias | Reglas de cada motor y límites. |
| Properties | Monotonicidad, rangos, invariantes y privacidad. |
| Integración | API, persistencia, idempotencia y snapshot. |
| Golden | Resultados esperados por versión. |
| Privacidad | Grupos pequeños, logs, permisos y exports. |
| Backtesting | Estabilidad entre snapshot candidato y vigente. |

## 8.2 Invariantes críticos

El mismo input, versiones y snapshot producen el mismo output.

Scores y percentiles siempre permanecen dentro de rango.

Peso público más peso primario es igual a uno.

Sin datos primarios válidos, el peso primario es cero.

Un agregado suprimido nunca aparece en un output.

Una mejora monotónica de respuesta no reduce el score correspondiente.

## 8.3 Publicación metodológica

1. Propuesta documentada

2. Backtest

3. Análisis por segmento

4. Revisión de privacidad

5. Aprobación humana

6. Publicación de nuevo snapshot

# 9. Uso en Kiro

El paquete entregado utiliza los mecanismos actuales de Kiro: AGENTS.md, steering de workspace, Agent Skills y Feature Specs. La configuración se orienta a un flujo Design-First de alto nivel, apropiado para proyectos con restricciones técnicas y de privacidad.

## 9.1 Archivos principales

| Archivo | Uso |
| --- | --- |
| AGENTS.md | Reglas permanentes y Definition of Done. |
| .kiro/steering/product.md | Propósito, usuarios y criterios de éxito. |
| .kiro/steering/tech.md | Stack y restricciones. |
| .kiro/steering/structure.md | Organización y dependencias. |
| .kiro/steering/benchmark-governance.md | Versiones, privacidad y aprobación. |
| .kiro/skills/.../SKILL.md | Workflow reutilizable por tarea. |
| .kiro/specs/benchmark-core/ | Requirements, design y tasks iniciales. |
| docs/adr/ | Decisiones que no deben cambiarse silenciosamente. |

## 9.2 Prompt de inicio

Prompt: Lee AGENTS.md, steering, la skill benchmark-engine-delivery y los ADR. Revisa la spec benchmark-core con enfoque Design-First. No escribas código todavía. Identifica contradicciones, dependencias y ajustes necesarios; después propone la secuencia de implementación por verticales pequeñas.

## 9.3 Forma de ejecución

No pedir “construir todo” en una sola tarea.

Ejecutar una spec por fase o motor.

Exigir pruebas y documentación antes de marcar una tarea como terminada.

Crear un ADR nuevo si Kiro propone cambiar una decisión aceptada.

Revisar manualmente metodología, privacidad y snapshots candidatos.

# 10. Roadmap recomendado

| Fase | Objetivo | Resultado verificable |
| --- | --- | --- |
| 0. Fundaciones | Preguntas, fuentes, versiones y umbrales | Metodología inicial aprobada |
| 1. Núcleo | Validación y scoring | Scores reproducibles |
| 2. Benchmark público | Cohortes, snapshot y percentiles | Posición por dimensión |
| 3. Personalización | Top 25 %, perfil y output | Resultado específico |
| 4. Privacidad | Persistencia, supresión y auditoría | Dataset primario seguro |
| 5. Rebalanceo | Pesos, backtest y publicación | Transición dinámica |
| 6. Operación | Panel, drift y mejora continua | Ciclo gobernado |

## 10.1 Dependencias críticas

No construir rebalanceo antes de disponer de calidad, cohortes y snapshots.

No construir top quartile antes de definir soporte y privacidad.

No conectar LLM antes de contar con output determinista.

No publicar API de resultados antes de fijar versionado y contratos.

# 11. Registro de decisiones arquitectónicas

| ADR | Decisión |
| --- | --- |
| ADR-001 | Modular monolith y límites de motores |
| ADR-002 | Snapshots publicados e inmutables |
| ADR-003 | Validación como compuerta de ingreso |
| ADR-004 | Privacidad y agregación como frontera |
| ADR-005 | Rebalanceo por dimensión y cohorte |
| ADR-006 | Cohortes jerárquicas con fallback |
| ADR-007 | Sin score compuesto en el MVP |
| ADR-008 | LLM fuera del camino estadístico |
| ADR-009 | Metodología declarativa y versionada |
| ADR-010 | Separación online/offline |

## 11.1 Decisión más importante

ADR-002 y ADR-010 forman el eje operativo: los resultados se calculan contra snapshots publicados, mientras los datos nuevos se incorporan en ciclos offline. Esto evita resultados cambiantes, reduce latencia y permite backtesting y rollback.

## 11.2 Decisiones abiertas

Preguntas y pesos exactos.

Fuentes públicas y licencias.

Población objetivo para medir representatividad.

Función exacta de percentil y empates.

Función exacta de rebalanceo.

Criterio estadístico de práctica distintiva.

Retención y eliminación de datos.

Necesidad futura de score general.

# Anexo A. Estructura entregada

README_KIRO.md
AGENTS.md
.kiro/
  steering/
    product.md
    tech.md
    structure.md
    benchmark-governance.md
  skills/
    benchmark-engine-delivery/SKILL.md
  specs/
    benchmark-core/
      requirements.md
      design.md
      tasks.md
docs/
  00_PROJECT_CHARTER.md
  01_SYSTEM_ARCHITECTURE.md
  02_BENCHMARK_METHODOLOGY.md
  03_DYNAMIC_REBALANCING.md
  04_DATA_PRIVACY_AND_AGGREGATION.md
  05_API_AND_OUTPUT_CONTRACTS.md
  06_TESTING_AND_BACKTESTING.md
  07_IMPLEMENTATION_ROADMAP.md
  08_RISKS_AND_OPEN_DECISIONS.md
  adr/ADR-001 ... ADR-010

# Anexo B. Nota de uso

El documento consolidado sirve para estudio y revisión. El archivo ZIP es el artefacto operativo: se copia a la raíz del repositorio para que Kiro cargue sus instrucciones y specs. Las decisiones de umbrales y stack se consideran recomendaciones iniciales hasta su aprobación por el equipo.

# Anexo C. Fuentes

Documento base: “Guía simple - Benchmark de madurez para data centers. Motores y componentes del benchmark para data centers”.

Documentación oficial de Kiro consultada: Steering, Agent Skills, Design-First Workflow y Specs Best Practices (consulta: agosto de 2026).